| Proyectos de infraestructura del Ministerio de Justicia y Paz |  |  |
| --- | --- | --- |
| Proyectos construidos con presupuesto ordinario (2013-2014) | Proyectos por construir con fondos del presupuesto (2015-2016) | Proyectos por construir con fondos del Patronato Nacional de Construcciones (2015-2017) |
| LIBERIA (192 espacios) 2 módulos de 80 mediana contención 1 módulo de 32 baja contención Costo: ¢925 millones | ARCOS MODULARES EN LA REFORMA (400 espacios) Costo: ¢1.795 millones. Área: 5.000 metros cuadrados Inicio de obras: 5 de octubre, 2015 Duración: 98 días naturales | LA REFORMA (1.752) 24 módulos para 72 mediana contención 24 celdas individuales Proceso de diseño y aprobación de planos (Junta Directiva lo aprobó el 8 de setiembre del 2015) Ejecución de obra: estimado en 15 meses |
| PUNTARENAS (160 espacios) 2 módulo de 80 mediana contención Costo: ¢696 millones | ARCOS MODULARES EN POCOCÍ (100 espacios) Costo: ¢495 millones. Área: 620 metros cuadrados Inicio de obras: 21 de octubre, 2015 Duración: 90 días naturales |  |
| PÉREZ ZELEDÓN (240 espacios) 3 módulos de 80 de mediana contención Costo: ¢1.039 millones | REMODELACIÓN ÁMBITO D, LA REFORMA (228 espacios) Costo: ¢500 millones. Inicio de obras: aproximadamente abril del 2016. Duración: 60 días naturales |  |
| LA REFORMA (480 espacios) 6 módulos de 80 de mediana contención Costo: ¢2.302 millones |  |  |
| ADULTO JOVEN (74 espacios) 1 módulo de 68 de mediana contención 1 módulo de 6 para individuales Costo: ¢1.455 millones |  |  |
| 1.146 espacios construidos | 728 espacios ¢2.790 millones | 1.752 espacios ¢13.500 millones |
| ¢6.417 millones | 2.480 espacios por construir ¢16.290 millones |  |
| FUENTE: Patronato Nacional de Construcciones y Depto. Arquitectura, al 11 de noviembre, 2015. |  |  |